Proyecto Certificador de Desarrollo de Software 1

Tema Nº1:
Gestión de Proyectos

Indicador de logro Nº1:
Identifica el enfoque de gestión de proyectos predictivo o ágil logrando conocer la problemática del cliente para elaborar el díagrama persona

Desarrollo de Sistemas de Información

Sistema de gestión y desarrollo cineplanet

FPIPS - 101 Ficha de Proyecto

Versión 1.0

Agosto del 2021 – II

| Número | Apellidos y Nombres |
| --- | --- |
| 1 | Axel Carlos Lazaro Silva |
| 2 | Kevin Alexander Lazaro Silva |
| 3 | Eduado Chavez Zamorano |

ÍNDICE

1.	Historial del Documento	3

2.	Ficha para la cartera de proyectos	3

2.1	Código del Proyecto	3

2.2	Nombre del Proyecto	3

2.3	Descripción	3

2.4	Dirección / Áreas involucrados	3

2.5	Objetivos Estratégicos	3

2.6	Beneficios Esperados	3

2.7	Supuestos y premisas	4

2.8	Restricciones	4

2.9	Costos y Recursos estimados	4

2.10	Riesgos iniciales	4

2.11	Prioridad	4

2.12	Tiempos iniciales	5

2.13	Gestor del proyecto	5

2.14	Recursos humanos del usuario  y de otras áreas involucradas	5

# Historial del Documento

| Información del Documento |  |  |
| --- | --- | --- |
| Observaciones | Modificado por… | Fecha |
| Primera versión del proyecto Cineplanet para evaluación y registro en la cartera institucional. | Axel Lazaro | - 18/09/2025 |

# Ficha para la cartera de proyectos

## Código del Proyecto

Microsoft SQL - pythom

## Nombre del Proyecto

Sistema de gestión y desarrollo cineplanet

## Descripción

Implementación de una cadena de cines modernos bajo la marca Cineplanet, con enfoque en experiencia inmersiva, tecnología de punta y accesibilidad. El proyecto busca establecer salas en zonas urbanas y semiurbanas del Perú, ofreciendo entretenimiento de calidad y fomentando la cultura cinematográfica

## Dirección / Áreas involucrados

Dirección de Proyectos Estratégicos

Área de Infraestructura

Área de Marketing y Comunicaciones

Área de Tecnología

Área Legal y Financiera

## Objetivos Estratégicos

| Objetivo Estratégico | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Persuadir al cliente a volverse socio de la empresa para conseguir descuentos promocionales y reducir costos. |
| 2 | Implementar un sistema digital para organizar horarios, asistencia y asignación de tareas, evitando cruces y mejorando la productividad. |
| 3 | Integrar terminales y escáneres para emitir boletos, registrar ventas y devoluciones con mayor rapidez y control de inventario. |
| 4 | Brindar dashboards, reportes automáticos y alertas de ventas en tiempo real para mejorar la toma de decisiones gerenciales. |
| 5 | Buscar ser el top 1 en el ranking del entretenimiento cinematográfico a nivel nacional. |

## Beneficios Esperados

| Beneficio Cuantitativo | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Incremento del 25% en la participación de mercado en el sector entretenimiento en Perú. |
| 2 | Creación de aproximadamente 300 empleos directos e indirectos en las regiones seleccionadas. |
| Beneficio Cualitativo | Descripción |
| 1 | Mejora en la calidad de vida mediante acceso a espacios culturales y recreativos. |
| 2 | Fortalecimiento de la marca Cineplanet como referente de innovación y compromiso social en Perú. |

## Supuestos y premisas

| Supuestos | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | El cliente principal de Cineplanet suele adquirir entradas en línea buscando rapidez y comodidad. |
| 2 | La mayoría de salas estarán en centros comerciales, lo que atrae un flujo constante de público. |
| 3 | Se considera que los clientes están dispuestos a pagar precios elevados en confitería (snacks y bebidas) porque forman parte esencial de la experiencia de ir al cine. |
| Premisa | Descripción |
| 1 | La plataforma digital (web y app) debe funcionar de manera eficiente, garantizando procesos de compra rápidos, seguros y sin errores. |
| 2 | La calidad en proyección, sonido y comodidad de las salas debe mantenerse de forma constante, ya que es la base de la propuesta de valor. |
| 3 | Las membresías y promociones deben ser claras, accesibles y aplicarse correctamente para mantener la fidelización y confianza de los clientes. |

## Restricciones

| Restricción | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Dependencia de derechos de exhibición Cineplanet depende de los acuerdos con distribuidoras y productoras para proyectar películas. Esto limita la autonomía en la selección de contenidos y la flexibilidad en los horarios de proyección. |
| 2 | Costos elevados de operación El negocio requiere una alta inversión en infraestructura tecnológica, operación de locales en centros comerciales, lo que restringe la reducción de precios al cliente. |
| 3 | Capacidad física de las salas El número de asientos disponibles por sala es limitado. En estrenos o funciones muy concurridas, esta restricción genera agotamiento de boletos y molestias por falta de disponibilidad, afectando la experiencia del cliente. |

## Costos y Recursos estimados

|  | Cantidad (Hora) | Costo x Hora | Subtotal | Numero de Meses | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.-Gestión del Proyecto |  |  |  |  |  |
| Jefe del proyecto | 160 | 80 | 12,800 | 3 | 38,400 |
| Miembros del Equipo | 480 | 50 | 24,000 | 3 | 72,000 |
| 2.- Hardware |  |  |  |  |  |
| Pc |  |  | 4,500 |  | 4,500 |
| Servidores |  |  | 12,000 |  | 12,000 |
| 3.- Software |  |  |  |  |  |
| Licenciado |  |  | 8,000 |  | 8,000 |
| 4.- Pruebas | 160 | 40 | 6,400 | 2 | 12,800 |
| 5.- Capacitación | 80 | 35 | 2,800 | 1 | 2,800 |
| Total de costo estimado |  |  |  | 150,500 |  |

## Riesgos iniciales

| Riesgo | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Retrasos en la gestión del proyecto Si el equipo no sigue el cronograma, se atrasan entregas y suben los costos. |
| 2 | Fallas o limitaciones en el hardware adquirido Si los equipos no cumplen con lo requerido, habrá gastos extra por reemplazos. |
| 3 | Problemas con licencias de software Si no se gestionan bien, el proyecto se detiene y se generan demoras. |

## Prioridad

<Especificar el nivel de prioridad con una X>

| Alta | Media | Baja |
| --- | --- | --- |
| X |  |  |

## Tiempos iniciales

| Item | Fecha | Actividad |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20/09/25 | Planificación y Gestión del Proyecto Se realizará la organización de tareas, definición de cronogramas, asignación de responsabilidades y supervisión constante del avance. El jefe de proyecto liderará este proceso, apoyado por los 3 miembros del equipo, garantizando que los objetivos se cumplan en los tiempos y costos estimados. |
| 2 | 12/10/25 | Implementación de Hardware y Software Se llevará a cabo la adquisición, instalación y configuración de los equipos de hardware (PCs y servidor), junto con la instalación de las licencias de software necesarias (S.O., gestor de base de datos, IDEs). Esta actividad asegura que el entorno técnico esté listo para el desarrollo y las pruebas. |
| 3 | 20/11/25 | Desarrollo, Pruebas y Capacitación Los miembros del equipo diseñarán y programarán el sistema de base de datos, seguido de una fase de pruebas funcionales y de carga para validar el rendimiento. Finalmente, se realizará la capacitación del personal de Cineplanet, garantizando que puedan utilizar el sistema de forma eficiente. |

## Gestor del proyecto

Axel Lazaro Silva

## Recursos humanos del usuario y de otras áreas involucradas

| Funcionario | Área | Cargo |
| --- | --- | --- |
| Axel | Gestión de TI | Responsable del proyecto |
| Kevin | Desarrollo de Software | Analista/Desarrollador |
| eduardo | Desarrollo de Software | Programador |